1、命名规范：

ID、类名、函数名（英文、、 下划线)

图片素材命名（id或类名\_01……）

2、素材规范

页面宽度:980px

页面高度:随内容撑起.

字体：默认为：微软雅黑

菜单栏：字体16px;

标题：字体 14px 加粗 颜色按效果图取色

文本大小:13px 颜色按效果图取色

其他文字：13px #000000

图片：默认效果图 大小

取色值：#xxxxxx或rgb(xxx,xxx,xxx)

3、文档规范

技术文档

项目计划:

人力：3人

周期:

2018-1-15 星期1 下午

工作安排:

组长：刘志伟

先做登录页面：1个人做头部、1个人做中间、剩下一个人做尾部

黄国大：做 报价页面、结算页面、产品列表页面

刘海忠：做 产品页面、购物车页面

刘志伟：做 首页页面 做项目整合

黄国大的项目文件是HGD文件夹

刘海忠的项目文件是LHZ文件夹

刘志伟的项目文件是麦子商城里面的文件，除了HGD和LHZ文件.

2018-1月15日

刘志伟:首页完成htnl+css, js效果转换成jquery。

问题：对于js和jquery的逻辑和思想上不够清晰！导致花费时间较多

王国大：完成了麦子商城的《产品列表》页面语义层和显示层的静态布局；进展按原先计划进行；

没有反应遇到问题。

刘海忠: 第一个问题：在中间ul介绍产品内容的部分，开始的时候遇到了下边框用css的插在最低端的link之类的用法，没有效果，用jq不能得到想要的效果，只有在浏览过第一次之后才能出现效果，后来经过反复的调试，在ul在写css下面插入才出现效果。

第二个问题：经过测试的工具发现float在ie7上没有效果，但是别的浏览器都能实现，现在的这个问题还没有得到解决。